## Slide 1: Reunião de Fim de Sprint 17/09/2018
LuluTeam

## Slide 2: Estórias do Sprint Atual

## Slide 3: 1ª Estória
1ª Estória: Codificação das classes Fornecedor e Relatorio.
Descrição: Iniciada e terminada a codificação das classes citadas.
Status: [Concluído].

## Slide 4: 2ª Estória
2ª Estória: Mudança nos diagrama de classes.
Descrição: O diagrama será feito utilizando o software Astah para o acompanhamento e facilitação da elaboração do projeto e que todos tenham uma visão ampla do que está acontecendo e foi atualizado para condizer com o código.
Status: [Concluído].

## Slide 5: 3ª Estória
3ª Estória: Adição de funcionalidades no menu principal.
Descrição: Adicionar fornecedor, gerar relatórios (todos, só entrada ou só saída).
Status: [Fase de testes].

## Slide 6: Estórias do Próximo Sprint

## Slide 7: 1ª Estória
1ª Estória: Correção de erros e melhorias das superclasses.
Descrição: Corrigir erros, melhorar os códigos.
Status: [Em andamento].

## Slide 8: 2ª Estória
2ª Estória: Terminar o menu principal.
Descrição: Encerrar a codificação das funcionalidades dos requisitos funcionais do menu principal.
Status: [Em andamento].