## Slide 1: Reunião de Fim de Sprint 05/11/2018
LuluTeam

## Slide 2: Estórias do Sprint Atual

## Slide 3: 1ª Estória
1ª Estória: Serialização das classes.
Descrição: Foram serializadas as classes Relatorio, Fornecedor e Produto.
Status: [Concluído].

## Slide 4: 2ª Estória
2ª Estória: Correção de bug entre o código e a interface.
Descrição: O método construtor da classe Produto não recebia as datas como esperado para enviar para o objeto.
Status: [Concluído].

## Slide 5: Estórias do Próximo Sprint

## Slide 6: 1ª Estória
1ª Estória: Usar try-catch para erros do usuário no momento de inserção de dados.
Descrição: Usar o try-catch para evitar que o programa pare sem avisar nada quando, por exemplo, o usuário digita Strings onde deveria apenas conter números inteiros.
Status: [Em andamento].

## Slide 7: 2ª Estória
2ª Estória: Fazer a conexão interface ao código.
Descrição: Fazer a conexão da interface ao código do sistema de estoques.
Status: [Em andamento].